北京分公司统一标识制作及安装项目询比价文件

一、项目概况

项目名称：北京分公司统一标识制作及安装项目

项目地点：海淀区首体南路国兴大厦23楼2315室

控制价（合计金额）：16000.00

服务范围：按照公司提供的分公司统一设计方案、制作清单（详见附件），完成现场勘察、深化设计，以及原材料采购、生产制作、包装运输、现场安装、项目验收、后期质保等服务。

二、资格要求

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2.报价合计金额不得超过总控制价金额；

3.提供报价清单盖章扫描件。

三、报价须知

1.供应商提交的报价材料若不满足或未响应资格要求的，将被视为未响应询价文件的实质性要求，并将其判定为无效报价；

2.有效报价中，除税最低报价为中选人；

3.供应商须在报价清单中填写增值税税率，未注明税率的，视为无效报价；

4.报价清单包含且不限于设计费、材料费、制作费、运输费、安装人员费、税费、质保服务费等全部费用。

四、服务要求

1.技术能力：拥有专业的设计、制作、安装团队，团队成员具备3年及以上相关行业从业经验，能够准确理解公司标识设计方案，制作前熟练掌握标识制作工艺及安装规范，确保安装牢固、美观、符合安全标准；

2.服务能力：乙方应按照行业及国家标准或者符合甲方要求的方式对货物进行包装，并承担相应费用，以保证货物完好无损的送达现场，完成安装。出现问题能够快速响应（24小时内响应，48小时内到达现场处理）。

3.制作工艺：严格按照设计图纸及工艺标准制作，标识字体、图案、颜色、尺寸误差需控制在±1mm以内，无变形、无色差、无划痕、无毛刺，拼接处平整、牢固，无松动、无缝隙；喷绘、UV图案清晰、色彩饱满，不易褪色、不易脱落，能够适应不同环境（室内、室外、潮湿、高温等）的使用需求。

4.质量保障：质保期2年（自验收合格之日起计算），质保期内，标识出现褪色、脱落、变形、松动、损坏等质量问题，或因设计、勘察、安装不当导致的故障，供应商需在24小时内响应，48小时内到达现场，免费进行维修、更换。如乙方接甲方通知后拒绝处理或乙方修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方代为修复，由此发生的费用由乙方承担。

5.服务流程：

（1）现场勘察

供应商需安排专业勘察人员，分公司现场，完成全面的场地测量工作，精准记录场地尺寸、墙面材质、安装环境，形成详细的勘察记录，确保后续设计、制作、安装工作贴合现场实际，避免出现尺寸不符、安装不便等问题。

（2）深化设计

供应商需严格按照甲方提供的标识源文件，结合现场勘察记录，对场地进行深化设计调整，对标识安装墙面进行科学规划，明确标识安装位置、高度、固定方式等细节。需出具完整的设计文件，包括场地平面图（标注标识安装具体位置、尺寸参数）、标识效果图（还原标识安装后的实际呈现效果）。设计文件完成需提交甲方审核，审核通过后，方可启动制作工作，若审核不合格，需按甲方要求及时修改。

（3）制作安装

制作环节需严格按照审核通过的设计文件、技术参数及制作清单执行，选用符合要求的原材料。制作完成做好包装防护，按约定时间将标识运输至安装现场；安装环节需严格按照设计方案及安装规范操作，结合现场勘察情况，确保安装牢固、美观，符合安全标准，安装过程中做好现场保护，避免损坏原有设施，安装完成后及时清理施工垃圾，保持现场整洁。

（4）项目验收

安装完成后，供应商需先进行自检，自检合格后向公司提交验收申请，并提供完整的验收资料（包括定稿设计文件、验收清单及对应的现场照片等）；公司将组织相关人员，按照安装尺寸、制作数量、制作材质质量、安装牢固度等进行全面验收，验收合格后签署验收确认单；若验收不合格，供应商需在规定时间内整改，整改费用自行承担，直至验收合格，多次整改仍不合格的，公司有权终止合作并追究违约责任。

五、联系方式

联系人：陈先生13696515854。

本采购需求为询价核心依据，未尽事宜由双方协商确定。

附件一：《分公司统一标识设计方案》

附件二：《分公司统一标识报价清单》

北京分公司统一标识采购制作安装合同

合同编号：

签订日期：XXXX年XX月XX日

签订地点：   市   区

甲方（买方）：安徽安天利信工程管理股份有限公司

统一社会信用代码：91340000752993244W

法定代表人：沈家桓

地址：安徽省合肥市蜀山区井岗镇蜀鑫路69号

乙方（卖方）：

统一社会信用代码/身份证号：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购 统一标识制作安装 服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 货物名称、规格、数量及金额

| 项目 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（含税） |  | 人民币小写： 元（大写 元） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 本价格含原材料费、制作安装费、 %增值税发票、运费、包装费、装卸费、保险费、质保服务等全部费用。 |  |  |  |  |

第二条 服务要求及服务流程

1.项目地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦23楼2315。

2.完成时间：自合同签订之日起10天内完成制作及安装。

3.服务范围：按照公司提供的分公司统一设计方案、制作清单（详见附件），完成现场勘察、效果设计，以及原材料采购、生产制作、包装运输、现场安装、项目验收、后期质保等服务。

4.技术能力：拥有专业的设计、制作、安装团队，团队成员具备3年及以上相关行业从业经验，能够准确理解公司标识设计方案，制作前熟练掌握标识制作工艺及安装规范，确保安装牢固、美观、符合安全标准；

5.服务能力：乙方应按照行业及国家标准或者符合甲方要求的方式对货物进行包装，并承担相应费用，以保证货物完好无损的送达现场，完成安装。出现问题能够快速响应（24小时内响应，48小时内到达现场处理）。

6.制作工艺：严格按照设计图纸及工艺标准制作，标识字体、图案、颜色、尺寸误差需控制在±1mm以内，无变形、无色差、无划痕、无毛刺，拼接处平整、牢固，无松动、无缝隙；喷绘、UV图案清晰、色彩饱满，不易褪色、不易脱落，能够适应不同环境（室内、室外、潮湿、高温等）的使用需求。

7.质量保障：质保期2年（自验收合格之日起计算），质保期内，标识出现褪色、脱落、变形、松动、损坏等质量问题，或因设计、勘察、安装不当导致的故障，供应商需在24小时内响应，48小时内到达现场，免费进行维修、更换。如乙方接甲方通知后拒绝处理或乙方修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方代为修复，由此发生的费用由乙方承担。

8.服务流程：

（1）现场勘察

供应商需安排专业勘察人员，分公司现场，完成全面的场地测量工作，精准记录场地尺寸、墙面材质、安装环境，形成详细的勘察记录，确保后续设计、制作、安装工作贴合现场实际，避免出现尺寸不符、安装不便等问题。

（2）深化设计

供应商需严格按照甲方提供的标识源文件，结合现场勘察记录，对场地进行深化设计调整，对标识安装墙面进行科学规划，明确标识安装位置、高度、固定方式等细节。需出具完整的设计文件，包括场地平面图（标注标识安装具体位置、尺寸参数）、标识效果图（还原标识安装后的实际呈现效果）。设计文件完成需提交甲方审核，审核通过后，方可启动制作工作，若审核不合格，需按甲方要求及时修改。

（3）制作安装

制作环节需严格按照审核通过的设计文件、技术参数及制作清单执行，选用符合要求的原材料。制作完成做好包装防护，按约定时间将标识运输至安装现场；安装环节需严格按照设计方案及安装规范操作，结合现场勘察情况，确保安装牢固、美观，符合安全标准，安装过程中做好现场保护，避免损坏原有设施，安装完成后及时清理施工垃圾，保持现场整洁。

第四条 项目验收

1.在完成安装后，乙方需先进行自检，合格后向甲方提交验收申请，并提供完整的验收资料（包括定稿设计文件、验收清单及对应的现场照片等）。

2.公司将组织相关人员，按照安装尺寸、制作数量、制作材质质量、安装牢固度等进行全面验收，验收合格后签署验收确认单。

3.若验收不合格，供应商需在规定时间内整改，整改费用自行承担，直至验收合格，整改仍不合格的，公司有权终止合作并追究违约责任。

第五条 付款方式

1.双方一致确认，本合同项下的制作安装，双方根据验收单的金额，通过公对公转账的方式进行结算。乙方应向甲方提供完整的结算资料（包括：验收清单、增值税专用发票、质检证书（如有）等），结算资料不齐全甲方有权拒绝结算和付款。

2.本合同约定的含税价格为乙方完成本合同义务所需一切费用（包含但不限于税费、辅材、安装、人工、运输、质保维修、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等产生的所有费用），乙方不会因为安装地点、人工费、货物价格、清单的完整性或费率、情势变更等原因另行向甲方主张调整或赔偿。

3.本合同项下产品款项为含税价格；如遇国家税率调整，开票总金额按验收合格的货物和物料定制清单约定单价结算出金额为准。

4.本合同所述违约金、罚款等相关款项均为含税金额。乙方须遵循法律、法规、规章、条例和通知，呈交所需的资料、申请和支付有关的法定费用的税项（包括但不限于增值税、印花税、所得税等其他各项因完成本合同由乙方所需缴纳的各项税款及附加税金或费用）甲方支付任一笔款项前，乙方应向甲方及时提供合法、有效及甲方可以依法入账的有效发票（增值税专用发票），甲方未收到乙方上述相应发票的，有权延期付款，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

5.如乙方提供的发票存在以下不合规情况，乙方应在甲方发现后七个工作日内重新开具发票并交付给甲方，同时赔付给甲方造成的直接经济损失（包括但不限于税费损失、滞纳金等）：

（1）开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

（2）开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

（3）发票上的信息错误的；

（4）因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败的；

（5）其他不合规情况。

如因上述情形之外的发票不合规情形导致甲方未收到乙方相应发票或收到的发票无法认证抵扣的，乙方应按甲方要求配合重新提供。

6.乙方收款账户

账户名称：

银行账号：

开户银行：

第六条 售后服务

1.本合同项下货物质量保期为 2 年，自甲方验收合格之日起算，质保范围涵盖货物因材料、制造工艺、设计原因导致缺陷，乙方对货物实行三包（包退、包换、保修）。

2.质保期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内响应，质保期内因货物本身质量问题引起的任何故障，乙方负责免费维修或更换故障部件，并承担因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、运输费），更换或修理后部件的质保期应重新计算。

3.如乙方接甲方通知后拒绝处理或乙方修复后仍不合格的，甲方有权委托第三方代为修复，由此发生的费用由乙方承担。

4.质保期过后，如需更换配件，乙方按照成本价收取费用，上门维修的人工费、交通费等由乙方自行承担。

第七条 违约责任

1.服务质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方免费修理、更换、减少价款。经乙方修理或更换后仍不合格，致使合同目的不能实现，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价 20 %的违约金。如因乙方的设计内容侵犯任何第三方知识产权、工业产权或货物存在质量缺陷，导致甲方遭受第三方诉讼、索赔的，乙方应承担全部赔偿责任，并向甲方支付合同总价20 %的违约金。若违约金不足以弥补甲方遭受的直接损失，还应赔偿甲方一切经济损失。

2.乙方逾期完成服务的，每逾期一日，应向甲方支付逾期部分价款 0.05 %违约金；逾期超过 30 日，视为乙方不能完成，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付不能完成部分价款 20 %的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

3.乙方未能按照本合同第六条规定履行售后服务的，应按照合同总价 10 %/次向甲方支付违约金。

第八条 合同变更或解除

1.本合同生效后，如双方协商一致，可以对合同内容进行变更，所有变更或补充需签署书面协议经过双方法定代表人或授权代表签字盖章，该协议与本合同具有同等法律效力。

2.双方协议一致可以解除本合同，发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同：（一）乙方逾期完成超过30天的；（二）乙方交付货物或服务存在质量问题，经更换后仍不合格的；（三）乙方明确表示将不履行合同主要义务。

3.甲方无正当理由逾期付款超过30日，经书面催告后15日内仍未支付的，乙方有权解除合同。

4.乙方在收到合同解除通知 5 日内退还甲方支付的全部款项，合同解除不影响守约方追究违约方的责任。

第九条 不可抗力

在本合同签订后发生双方不能预见、不能避免、不能客服的客观情况，包括地震、台风、洪水、法律和政策的重大调整等，遭遇不可抗力的一方有义务在事件发生后  15  日内书面通知另一方，在  30  日内提供事故发生地政府或第三方机构出具的证明文件，同时采取一切合理措施避免损失的进一步扩大，如不可抗力持续 60 日，双方可以协商变更或解除合同。

- 争议解决

凡因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院依法管辖，通过诉讼解决，违约方承担守约方诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、执行费等实现债权的全部费用。

第十一条 通知

1．除本合同另有约定外，本合同下的所有通知、请求、要求和其他信息传递均应以书面形式进行，发送至本合同载明的地址、传真或电子邮箱，合同双方分别对本合同载明的各自地址、联系方式的真实性负责，并确认其有效性。

2．本合同双方一致同意：任何书面材料由专人递送的，收件方签收视为送达（收件方拒收的，于拒收日视为送达）；采用邮寄或快递方式的，自收件方签收之日视为送达，因一方地址、联系方式不准确或变更后未及时通知其他相对方而导致文件被拒收的，于拒收日视为送达；采用传真或电子邮件方式的，发件方成功发送之日视为送达，无论收件人是否实际接收；在公开媒体发布公告的，公告之日视为送达。

3．本合同任何一方如欲变更通讯地址、联系方式，均应及时通知本合同其他相对方。在其他合同相对方依照本条约定收到该方联系方式变更通知之前，该方的原联系方式仍应被视为该方的有效联系方式。

4．本合同确定的通讯地址、联系方式及其变更程序，适用于本合同缔结后的全部流程，包括因本合同发生争议而进入仲裁或诉讼的司法程序（包括一审、二审、重审、执行等阶段），合同各方（含受理争议的人民法院及仲裁机构）均有权按照本合同确定的通讯地址、联系方式进行司法文书的传递与送达。

第十二条 合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

3.其他：乙方首次交易前应向甲方提供加盖公章的营业执照和签约代表的法定代表人授权委托书等资料作为备存。

（以下无正文，为签署页）

甲方：                           乙方：

法定代表人/授权代表：            法定代表人/授权代表人：

联系人：                         联系人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

日期：                           日期：